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一、项目概况
（一）采购项目概况
1.招标人：郴州市中医医院
2.采购项目名称：郴州市中医医院病房提质改造项目工程量清单（预算）编制咨询服务。
3.本次工程造价咨询服务采购上限控制价：10万元。
4.项目地点：郴州市青年大道503号（郴州市中医医院院内）
（二）工程概况
1.项目名称：郴州市中医医院病房提质改造项目工程总承包(EPC)
2.建设单位：郴州市中医医院
3.建设地点：郴州市青年大道503号（郴州市中医医院院内）
4.项目概况：本项目为既有住院楼病房提质改造工程总承包（EPC）项目，中标单位湖南郴州金瓯建筑有限公司（设计单位：中元天纬集团有限公司），中标金额46138985.95元，工期547天。改造面积约21970平方米，改造后病房由208间增至219间，床位由780张调减至505张。
5.改造内容：病房内部门窗、地板、天花板、卫生间等设施升级；给排水、供电、消防、安防等配套设施更新；更换老旧电梯4台并新增2台；更换空调主机及配套管道；暖通空调系统、消防管网拆除及新做；强弱电、医用配套设施改造；无障碍改造及建筑装饰装修等。
二、服务内容及工作范围
供应商须按照国家、行业、地方现行工程造价管理相关规定，以及本项目正式施工图纸、设计说明及相关技术资料，对本工程项目的拆除、改造等内容，开展全面、专业的工程预算（工程量清单及清单计价）编制工作，编制完整、准确的工程量清单及预算，具体包括：
（1）确定工程量清单编制及计价依据；
（2）了解招标要求和项目周边环境；
（3）整理工程量清单编制基础资料；主要材料设备询价；确定工料机价格；
（4）分析工程设计，确定施工方案；
（5）列项，确定项目编码、计量单位、描述特征；
（6）计价依据有缺项的，补充缺项的计量规则；
（7）进行工程计量；清单项目计价；
（8）依据常规施工方案，列出措施项目；
（9）编写编制说明，出具工程量清单；出具计价成果文件；
（10）计算并分析主要工程量指标；
（11）分析工程量、工程设计等变化风险，提出有效控制工程造价的建议。
三、服务质量标准
1.所有编制工作、成果文件须严格按照国家、省、市现行工程造价管理规范执行；且必须经郴州市财政部门审核通过。
2.工程量清单项目完整无遗漏，项目特征描述准确清晰，工程量计算准确无误；
3.严格遵守服务时限（合同约定），高效完成初稿编制、修改完善、成果交付，积极配合建设单位各项审核、核查工作；
4.严格遵守保密规定，对项目图纸、改造方案、技术资料、造价数据严格保密，不得外泄。
五、采购相关要求
1.报价要求：报价为包干总价，包含人工、现场勘察、资料收集、市场调研、成果编制、税费、差旅费、配合审核等所有费用，采购人无需额外支付其他任何费用；
2.成果交付：在约定服务周期内，交付加盖公章全套资料纸质版6份、电子版1套，所有成果资料版权归采购人所有；
3.验收标准：以国家行业标准、采购文件要求、合同约定以及经郴州市财政部门审核通过为验收依据，成果文件合法有效、内容完整、数据准确。
4.售后服务：工程项目结算审定前全程无条件配合采购人并提供免费技术支持与咨询服务。

